Introducción

La presente propuesta tiene como objetivo, establecer las pautas de trabajo para un proyecto de desarrollo de sitio web para la firma RIGS CENTER, la cual estará conformada por las siguientes partes

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo del proyecto | Objetivo a alcanzar con la ejecución del proyecto propuesto |
| Etapas | Etapas que formaran parte del proyecto |
| Tareas | Tareas que se realizan en cada etapa |
| Alcance del proyecto | Alcance del proyecto. |
| Alcance del sitio | Estructura y características del sitio a desarrollar |
| Cronograma | Fechas de inicio y fin de cada etapa, con el entregable asociado |
| Costo del proyecto | Detalle de costos por etapas y costo total del mismo |
| Servicios posteriores | Servicios a brindar posteriores a la finalización del proyecto |
| Propiedad intelectual | Derechos sobre el sitio web desarrollado |

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es el de implementar un sitio WEB para dar a conocer a los clientes de la empresa RIGS CENTER y a sus prospects, los productos y servicios brindados por la empresa.

Para llegar a este objetivo, se dividirá el proyecto en una serie de etapas, para las cuales, el cliente participara, junto al proveedor, de varias tareas para las cuales es excluyente la participación del mismo.

Etapas del proyecto

Las etapas que compondrán el proyecto son:

**Relevamiento general de las necesidades:** el responsable del proyecto llevara a cabo una seria de reuniones con los responsables de la firma asignados al proyecto, a efectos de recabar información de la empresa, productos comercializados y servicios brindados, los cuales quieren dar a conocer a través del sitio web a implementar.

**Relevamiento detallado de las necesidades:** el responsable del proyecto identificara juntos a los responsables asignados, el detalle de información a disponer en el sitio web, los productos específicos, los servicios específicos, los canales para interactuar con sus clientes y prospects y la información de la empresa a dar a conocer

**Análisis de requerimientos:** el responsable del proyecto generará, como producto del análisis de las tareas de relevamiento anteriores, los requerimientos formales a satisfacer mediante la implementación del sitio WEB, y validará los mismos juntos a los responsables asignados.

**Diseño:** el responsable del proyecto realizara un diseño inicial del sitio web, a partir de una herramienta la cual genera un modelo fácil de entender por parte de los responsables asignados, a efectos de que los mismos puedan verificar, modificar y aprobar el diseño propuesto

**Especificación:** el responsable del proyecto generará la especificación formal del desarrollo a realizar, de manera de que el responsable del desarrollo cuenta con la documentación necesaria para desarrollar el sitio web

**Desarrollo:** el responsable del proyecto gestionará el desarrollo o programación propiamente dicha del sitio WEB, generando los puntos de control necesarios junto al desarrollado

**Pruebas finales:** el responsable del proyecto gestionará las pruebas finales junto al desarrollador, en un entorno de testing el cual reproducirá un entorno real de trabajo en donde se desenvolverá el sitio WEB, de manera de garantizar que el sitio responda a todos los requerimientos técnicos asociados.

**Implementación:** el responsable del proyecto gestionara la implementación del sitio web en producción, a partir de los proveedores y servicios acordados con el cliente.

**Seguimiento:** el responsable del proyecto se encargará de realizar un seguimiento del sitio web durante el primer mes a partir de la puesta en producción del sitio, gestionando los ajustes necesarios en función de las evaluaciones realizadas por el cliente y de los ajustes técnicos por fallas detectadas.

Alcance del proyecto

El responsable del proyecto determinará, junto a los responsables asignados, la arquitectura del sitio, las funcionalidades que brindará, las imágenes y la información.

De la misma manera, para cada uno de esos aspectos, también acordará con los responsables, las características que no tendrá el sitio en su primera versión, y la funcionalidad que no brindará.

Cronograma

Producto de las reuniones realizas junto a los responsables asignados, se acordará un cronograma de tareas a realizar, donde quedará específicamente indicado, las tareas a realizar por cada una de las partes y las fechas de cada entregable.

Servicios posteriores

el responsable del proyecto acordará junto al cliente los servicios posteriores a contratar y la duración de estos.

Propiedad intelectual

El proveedor cederá los derechos del desarrollo del sitio web a la firma RIGS CENTER, a efectos de que la misma, en caso de prescindir de mis servicios, tendrá a disposición todo el material necesario para continuar con el desarrollo del sitio con un proveedor de su selección.

Alcance del proyecto

El proyecto comprenderá, desde la determinación de las necesidades del cliente a volcar en el sitio a implementar, hasta la implementación y seguimiento del mismo por un tiempo a acordar con el cliente.

Alcance del sitio

El sitio contendrá las siguientes características

Constara de una pagina principal y 4 secciones.

**Sección INICIO**: La sección deberá poder informar con claridad a los clientes y prospects, aspectos generales de la empresa, ofertas semanales y servicios brindados

**Sección Quiénes somos?:** La sección deberá poder informar con claridad a los clientes y prospects, las ofertas semanales de productos y concientizar a los clientes de los tipos de asesoramiento brindados

**Sección Conviene Minar?** La sección deberá poner a disposición, videos de actualidad los cuales incentiven a los clientes y prospects a invertir en los productos comercializados

**Sección Productos:** La sección deberá poder informar las características y precios de los principales productos comercializados

**Sección Rentabilidad:** La sección deberá poder informar cálculos de rentabilidad concretos los cuales den a los clientes y prospects información fehaciente de ganancias asociadas a la inversión en los productos comercializados

Sección Contactanos: La sección deberá recabar información de los clientes y prospects de las necesidades que tiene, además de posibilitar el envío de las mismas a partir de un envío de correo.

**Canales de comunicación:** el sitio deberá permitir a los clientes y prospectos el acceso a los distintos canales de comunicación que posee la empresa: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y envío de correo

Fuera de alcance

Se detallas las características y aspectos fuera de alcance para el siguiente proyecto

* El costo del hosting mensual correrá por cuenta del cliente. Se gestionará la contratación del mismo por primera y única vez.
* Las imágenes a insertar en el sitio correrán por cuenta del cliente. No se harán tareas de procesamiento sobre las mismas.
* Toda modificación del cronograma propuesto será acordada entre las partes en cuanto a tiempo y costo.
* La tecnología y herramienta para el desarrollo del sitio serán responsabilidad exclusiva del proveedor, comprometiéndose a utilizar herramientas de primera línea, conocidas en el mercado.

Cronograma

Se detalla el cronograma de tareas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fechas limite** | 9-may | 11-may | 19-may | 26-may | 2-jun | 9-jun | 30-jun | 7-jul | 11-jul | 25-jul | Entregable |
| Inicio del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Relev general necesidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Relev detallado necesidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Análisis de req. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Especificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |
| Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuentes |
| Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuentes |

Costo del proyecto

El costo del proyecto es de $ 80.000.-, pagadero en 4 cuotas de igual monto y consecutivas según detalle indicado en el cronograma.

Pagos

Los mismos serán en 4 cuotas consecutivas de $ 20.000.-, con el entregable de cada etapa:

* Validación
* Especificación
* Implementación
* Seguimiento

Vigencia de la propuesta

La vigencia de la propuesta es de 20 días corridos a partir del 05 de mayo del corriente año.